6.1 Organizzazione complessiva del Project Plan

Si assume che la realizzazione del progetto sia affidata ad una software house consolidata, la quale opererà attraverso un modello di gestione ibrido: l’esecuzione delle attività sarà demandata sia a risorse interne, sia a personale tecnico altamente qualificato in regime di outsourcing.

Il Project Plan sarà strutturato in diverse fasi, ognuna con obiettivi specifici e attività chiaramente definite. In particolare, esso copre un arco temporale di sei anni ed è suddiviso in due fasi principali, elencate di seguito:

            - Prima Fase: Progettazione, sviluppo e deployment della piattaforma: Questa fase riguarda la completa realizzazione del sistema, dalla progettazione fino alla messa in esercizio, la quale avrà una durata 1 anno;

            - Seconda Fase: Promozione, vendita e mantenimento della piattaforma: Dopo il lancio ufficiale, la piattaforma entrerà in una fase di espansione, durante la quale saranno attuate attività di supporto e di sviluppo, la quale avrà una durata di 5 anni.

Le due fasi del Project Plan, riassunte nel diagramma di GANTT della Tabella 1 hanno come inizio il 1° Gennaio del 2026, e come fine il 31 Dicembre 2031.

DIAGRAMMA DI GANTT

Per quanto concerne, invece, le figure professionali che verranno impiegate all’interno del progetto esse sono:

            - Project Manager (PM): Si occupa della pianificazione, gestione e coordinamento dell'intero progetto. Il PM presiede alla pianificazione strategica, all'avvio e alla gestione operativa dell’intero intervento. Ha il compito di supervisionare ogni fase: dallo sviluppo alla manutenzione, assicurando il rispetto dei tempi, la qualità dei risultati e il corretto allineamento tra le esigenze applicative e gli obiettivi prefissati.

            - Software Architect (SA): Si occupa della progettazione e della definizione dell'architettura del software. Il SA collabora strettamente con il Project Manager per individuare soluzioni tecnologiche che garantiscano scalabilità, efficienza e manutenibilità del software, intervenendo nell'analisi e nella risoluzione di criticità strutturali complesse emerse durante lo sviluppo.

            - Full Stack Developer (FSD): Si occupa dello sviluppo del software. Il FSD possiede la padronanza tecnica necessaria per gestire l’intero processo produttivo del software. Interviene con autonomia sia sul versante Back-End (logica applicativa e database) sia su quello Front-End (interfaccia utente), garantendo la perfetta integrazione tra le componenti e l'ottimizzazione delle prestazioni complessive.

            - Full Stack Developer Junior (FSDJ): Si occupa dello sviluppo di applicazioni web e software. Il FSDJ sviluppatore con competenze trasversali su entrambi i versanti dell'applicativo (Front-End e Back-End), il FSDJ collabora attivamente alla realizzazione delle funzionalità software e alla manutenzione del sistema. Opera sotto la guida delle figure senior per integrare nuovi moduli e contribuire all'efficienza operativa dell'infrastruttura digitale.

            - Mi sa che non si può mettere: AI Engineer (AIE): Responsabile della progettazione, dell'addestramento e dell'integrazione di modelli di Machine Learning e Computer Vision. L'AIE collabora strettamente con il SA per garantire che le soluzioni di IA siano scalabili e performanti, occupandosi non solo dello sviluppo dei modelli, ma anche della pipeline di gestione dei dati e dell'ottimizzazione degli output.

Le figure professionali saranno adoperate nel progetto con impegno espresso in Ore/Persona (O/P). In particolare, per il progetto, si considera che il numero totale di ore di un Anno/Persona (A/P) sia di 1752, equivalenti a 219 giornate lavorative di 8 ore ciascuna. Per semplicità, si assume che le Ore/Persona (O/P) siano distribuite uniformemente nei dodici mesi dell’anno; quindi, un Mese/Persona (M/P) corrisponde a 146 ore. Un impegno a tempo pieno di una persona per un anno è definito come Anno/Persona (A/P).

6.2 Architettura e componenti della piattaforma

L'architettura della piattaforma è stata delineata adottando un approccio secondo il modello a micro-servizi, mirando a garantire scalabilità, modularità e facilità di manutenzione del sistema. Per avere una migliore comprensione dell'architettura della piattaforma, la rappresentazione vede la combinazione di due tipi di diagrammi UML, ovvero:

- Diagramma dei Componenti, il quale descrive l'organizzazione strutturale del software attraverso la scomposizione in moduli, interfacce e dipendenze. Perciò, esso viene impiegato per mappare i servizi applicativi e le loro interazioni;

- Diagramma di Dispiegamento, il quale descrive l'allocazione concreta dei componenti software sulle risorse hardware o istanze cloud (nodi). Perciò, esso viene utilizzato per modellare la distribuzione fisica del sistema ed evidenziare le comunicazioni che avvengono tra i vari nodi del sistema.

Questi due diagrammi, insieme, forniscono una visione esaustiva dell'architettura a micro-servizi adottata per la piattaforma. In particolare, in Figura X è mostrata l’architettura a micro-servizi della piattaforma

6.2.1 Ambienti e Tecnologie di Sviluppo

Per lo sviluppo dei micro-servizi verrà adottato il framework Spring Boot, scelto per la sua grande flessibilità e facilità di adattamento a future modifiche, come quelle relative ai repository, oltre alla possibilità di personalizzazioni e verticalizzazioni. Inoltre, le principali piattaforme di Identity Provisioning e Cloud Deployment offrono pieno supporto a Spring Boot.

Per quanto riguarda il frontend, si utilizzerà il framework React, il quale si integra facilmente con Spring Boot per via delle API REST, consentendo una chiara separazione tra frontend e backend. React facilita lo sviluppo di interfacce utente dinamiche e interattive grazie al suo approccio basato sui componenti e alla gestione efficiente dello stato.

Per lo sviluppo, verranno utilizzati i seguenti ambienti:

- IntelliJ IDEA Ultimate: per Spring Boot;

- Visual Studio Code: per React.

Entrambi gli strumenti offrono supporto per il testing automatizzato, gestione automatica delle dipendenze ed il controllo di versione (VCS). Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, uno degli strumenti che verrà impiegato è Git Hub, il quale semplifica la gestione e la tracciabilità delle modifiche al codice sorgente, permettendo una collaborazione efficiente e fluida tra i membri del team di sviluppo.

L'utilizzo di una blockchain permissioned (privata) in un contesto come una supply chain per orologi di lusso può offrire diversi vantaggi, tra i quali:

- Controllo degli accessi: solo le parti autorizzate possono partecipare alla rete e visualizzare le informazioni;

- Privacy e riservatezza: solo le parti autorizzate hanno accesso alle informazioni specifiche;

- Efficienza delle transazioni: poiché il numero di partecipanti è limitato e noto, le transazioni su una blockchain permissioned possono essere più veloci;

- Sicurezza: si offre un maggiore controllo sulla sicurezza della rete per via della gestione delle autorizzazioni;

- Costi controllati: la gestione è meno costosa perché ci sono meno partecipanti da coordinare e meno risorse richieste per mantenere la rete.